**Reunión jueves 16, enero, 2025: Proyecto Coffee Break**

Documento de planificación del proyecto con enfoque en objetivos claros y entregables definidos.

**Importante: Mínimo Viable para esta Semana**

Presentación programada para el próximo jueves 23 de enero de 2025. A continuación, se detallan las tareas y responsables de la primera semana de desarrollo.

**Semana 1: Inicio de Proyecto**

La primera semana se centra en sentar las bases del proyecto, definiendo metodologías, tecnologías y responsabilidades.

***Metodología Ágil***

* Responsable: Coordinador
* Se seleccionará la metodología ágil Scrum, que permitirá organizar el trabajo en sprints cortos y fomentar la colaboración continua entre los integrantes del equipo.

***Definir Tecnologías***

* Responsables: Programador, Coordinador
* Las tecnologías seleccionadas para el desarrollo inicial incluyen:
* HTML: Lenguaje base para la estructura del sitio web.
* CSS: Estilización del sitio web, asegurando una presentación visual coherente.
* Bootstrap: Framework para acelerar el desarrollo de interfaces responsivas.
* Javascript: Para implementar funcionalidades y recuperación de datos desde archivos

***Definir Estructura de Proyecto***

* Responsables: Programador, Coordinador
* Se definirá una estructura clara y escalable para el código, basada en mejores prácticas. Jesús liderará este aspecto, incluyendo la adopción de **GitHub Git-Flow** como metodología para la gestión de ramas y el control de versiones, asegurando un flujo de trabajo organizado y eficiente.

***Comenzar el Proceso de Prototipado***

* Responsable: Diseñador
* El prototipado inicial incluirá:
* Interacción con el cliente para definir el formulario de contacto.
* Diseño de la navegación en la página.

***Comenzar el Proceso de Diseño***

* Responsable: Diseñador
* Las actividades de diseño incluirán:
* Creación de wireframes para delinear la estructura básica.
* Opcional: Diseño de mockups en esta etapa.
* Diseño oficial planificado para la segunda semana.
* Documentación de procesos y referencias utilizadas.

***Definir Separación de Responsabilidades***

* Asignación de roles según habilidades y experiencia:
* Programador:
* Manuel
* Diego
* Diseñador:
* Jesús
* Tomás
* Coordinador:
* Jesús