**Reunión jueves 23, enero, 2025: Proyecto Coffee Break**

Documento de planificación del proyecto con enfoque en objetivos claros y entregables definidos.

**Importante: Mínimo Viable para esta Semana**

Presentación programada para el próximo jueves 30 de enero de 2025. A continuación, se detallan las tareas y responsables de la segunda semana de desarrollo.

**Semana 2: Desarrollo de Vistas y Diseños**

La segunda semana se centrará en la realización de las vistas propuestas (home page) y en el diseño de las vistas a través de Figma.

Realización de Diseños

Responsable: **Manuel**

Manuel se encargará del diseño de las vistas utilizando Figma. Los diseños deberán ser presentados al jefe de proyectos, **Jesús**, para su aprobación antes de la implementación.

Desarrollo de la Home Page

Responsables: **Jesús, Manuel**

Una vez aprobados los diseños, se procederá con la implementación de la home page:

- Header y Navbar: Programación a cargo de **Jesús.**

- Vista de Servicios: Programación a cargo de **Manuel.**

Entrega y Seguimiento

**Se deberá presentar un avance del 50% (mínimo) de la home page para la semana del 30 de enero de 2025**.