**Reunión jueves 30, enero, 2025: Proyecto Coffee Break**

Documento de planificación del proyecto con enfoque en objetivos claros y entregables definidos.

**Importante: Mínimo Viable para esta Semana**

Presentación programada para el próximo jueves 6 de febrero de 2025. A continuación, se detallan las tareas y responsables de la tercera semana de desarrollo.

**Semana 3: Finalización de Home Page y Nuevas Asignaciones**

La tercera semana se centrará en completar al 100% la vista de la home page y en continuar con los diseños a través de Figma.

**Incorporación de Nuevos Integrantes**

Se suman al proyecto los integrantes Tomás y Diego, quienes estuvieron presentes en la reunión de kick-off. Durante esta sesión se les detalló el funcionamiento del proyecto, la forma de trabajo, la estructura y sus primeras responsabilidades.

**Asignaciones de la Semana**

* **Presentación del 100% de la página de formulario:**
  + Programación a cargo de Tomás.
  + Diseño en Figma asignado.
* **Presentación del 100% de la página de menú:**
  + Programación a cargo de Diego.
  + Diseño en Figma asignado.
* **Presentación del 100% de la página de home:**
  + Programación a cargo de Manuel y Jesus.
  + Diseño en Figma asignado.

**Entrega y Seguimiento**

Los diseños propuestos deberán ser presentados al jefe de proyectos, Jesús, para su aprobación antes de la implementación. La entrega de los avances completos de ambas páginas está programada para el jueves 6 de febrero de 2025.

**Se deberá presentar un avance del 100% de la home page, form page y menu page para la semana del 6 de febrero de 2025**.